EVALUACIÓN TÉCNICA

# VisualEstruct

Diseño, arquitectura, utilidad e implementación de un visualizador didáctico de estructuras de datos en C

DICTAMEN Base funcional y didáctica sólida, con arquitectura por capas reconocible y buena disciplina de pruebas. Su principal deuda es la concentración de lógica de interpretación en componentes monolíticos y una validación incompleta de la equivalencia C↔Python.

| Alcance | Evidencia | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Revisión estática + ejecución local | Código, documentación, CI, pruebas y compilación C17 | 18-08-2026 |

Evaluador: análisis independiente con perspectiva de arquitectura de software y estructuras de datos en C estándar.

# 1. Resumen ejecutivo

VisualEstruct es una aplicación educativa Flask que modela estructuras de datos en Python, expone operaciones mediante adaptadores y servicios, presenta el código C de referencia y genera trazas visuales paso a paso. El producto tiene valor real para docencia porque conecta cuatro representaciones: contrato del TAD, ejecución, estado visual y código fuente.

| Dimensión | Puntuación | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Diseño | 8/10 | Experiencia didáctica coherente; UI especializada por familia. |
| Arquitectura | 7/10 | Capas claras, pero servicios y JS muy concentrados. |
| Utilidad | 8.5/10 | Cobertura amplia y buen potencial académico. |
| Implementación | 7.5/10 | C17 compila y pruebas fuertes; falta paridad automatizada C↔Python. |
| Mantenibilidad | 6.5/10 | Hotspots de 4.309 y 2.500+ líneas elevan el costo de cambio. |
| Resultado global | 7.5/10 | Proyecto sólido en fase de consolidación arquitectónica. |

## Conclusiones clave

La separación dominio–adaptadores–servicios–rutas es apropiada y facilita pruebas por capa.

El replay de historial simplifica la persistencia, pero su costo crece linealmente y mezcla reconstrucción con ejecución didáctica.

ExecutionTraceService (4.309 líneas físicas) es el principal riesgo de mantenibilidad y regresión.

La fuente C es consumida como texto; hoy compila limpiamente, pero no existe una prueba diferencial que demuestre equivalencia semántica con Python.

La suite local confirma 284 pruebas no-E2E y 83% de cobertura; las 9 E2E no arrancaron por ausencia del navegador Playwright, no por fallo funcional observado.

# 2. Alcance y método

Se revisaron README, especificaciones OpenSpec, documentación técnica, configuración, dominio, adaptadores, servicios, rutas, plantillas, JavaScript, CI, pruebas y los 13 pares .c/.h. No se realizó una auditoría formal de seguridad, accesibilidad ni rendimiento con carga; las conclusiones en esas áreas son de riesgo arquitectónico, no certificaciones.

| Comprobación | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| pytest sin E2E | 284 passed | Backend, dominio, adaptadores y contratos pasan localmente. |
| Cobertura app/ | 83% (9.353 sentencias) | Buena cobertura global; desigual en algoritmos centrales. |
| Suite completa | 284 passed / 9 failed | Los 9 fallos son setup: Chromium no instalado. |
| C estándar | 13/13 compilan | GCC 15.2, -std=c17 -Wall -Wextra -Wpedantic. |
| Estado Git | openspec/ no rastreado | Riesgo de perder especificaciones si no se decide su versionado. |

# 3. Diseño y utilidad del producto

## Fortalezas

Propuesta educativa diferenciada: no solo dibuja estructuras, también relaciona operación, código C, salida printf, historial tipo main y transición visual.

Cobertura funcional extensa: secuenciales, árboles balanceados, montículo, grafos, hash y once algoritmos de ordenamiento.

Dos ritmos de aprendizaje: ejecución rápida e interpretación paso a paso.

Mensajes en español y ayudas específicas reducen la barrera para estudiantes.

Exportación visual favorece evidencias de clase, tareas y material docente.

## Limitaciones de utilidad

La aplicación enseña una implementación concreta; conviene distinguir explícitamente TAD, representación elegida y variantes válidas.

No hay medición ni visualización sistemática de complejidad temporal/espacial, invariantes o consumo de memoria.

No existe modo de comparar dos algoritmos ni exportar una sesión reproducible como archivo portable.

La accesibilidad y el uso por teclado no están demostrados mediante una suite automatizada.

# 4. Evaluación de arquitectura

## Estructura observada

El flujo principal sigue una arquitectura en capas: la ruta recibe HTTP; el servicio valida y orquesta; el adaptador normaliza operaciones; el dominio ejecuta el TAD; el servicio de trazas construye la narrativa didáctica; la sesión conserva comandos mutantes; y el frontend representa el estado.

| Capa | Responsabilidad | Valoración |
| --- | --- | --- |
| domain | Semántica de TAD y algoritmos en Python | Correcta; algunas implementaciones tienen cobertura baja. |
| adapters | Contrato uniforme y estado visual | Buena frontera anticorrupción. |
| services | Orquestación, C, trazas, sesión y ayuda | Demasiada concentración; hotspot principal. |
| routes | HTTP y blueprints por módulo | Delgada y comprensible, con repetición moderada. |
| templates/static | UI y simulación | Funcional, pero scripts monolíticos y duplicación. |
| docs/tads_C | Fuente didáctica C | Valiosa; debe convertirse en artefacto verificable. |

## Decisiones acertadas

Contrato BaseAdapter estable: create, execute, to_visual_state, reset y catálogo de operaciones.

Application factory y blueprints: buena base para pruebas y despliegue WSGI.

Excepciones de dominio traducidas en servicios: evita filtrar detalles internos a la UI.

Sesión server-side configurable con cache local o Redis.

CI separa pruebas unitarias/integración de E2E e instala Chromium explícitamente.

## Riesgos arquitectónicos

| Riesgo | Severidad | Evidencia / efecto |
| --- | --- | --- |
| Servicio de trazas monolítico | Alta | 4.309 líneas; mezcla parser heurístico, control de flujo, snapshots y reglas por estructura. |
| Replay completo por petición | Media-Alta | Reconstruye el TAD desde hasta 300 comandos; latencia y memoria crecen con el historial. |
| Duplicación por familia | Media | Servicios y JS repiten flujos similares, dificultando correcciones transversales. |
| Acoplamiento a texto C | Alta | Búsquedas de líneas normalizadas son frágiles ante cambios de formato o refactor C. |
| Estado de especificaciones | Media | openspec/ aparece sin seguimiento en Git; posible divergencia documental. |

# 5. Implementación de estructuras de datos y C estándar

La colección C contiene 13 implementaciones con cabeceras separadas. Todas compilaron como unidades bajo C17 con advertencias estrictas. Esto es una señal positiva de portabilidad sintáctica, pero no prueba ausencia de fugas, accesos inválidos, overflow, comportamiento indefinido ni equivalencia con el dominio Python.

## Aspectos positivos

Separación .h/.c y nombres por TAD favorecen encapsulación y uso didáctico.

La aplicación muestra fragmentos reales en lugar de pseudocódigo inventado cuando existe mapeo.

Pruebas de trazas verifican ramas, bucles, llamadas recursivas y estados finales en varios algoritmos.

Se rechazan casos conceptualmente inválidos, por ejemplo Dijkstra con pesos negativos y MST en grafos dirigidos.

## Brechas técnicas

No hay un ejecutable/harness C por TAD con casos de prueba automatizados.

No se ejecutan sanitizers (AddressSanitizer/UndefinedBehaviorSanitizer) ni análisis estático de C en CI.

La paridad Python–C se presupone por nombres y trazas, no se compara sobre secuencias aleatorias de operaciones.

La extracción textual de funciones C puede romperse con macros, firmas multilínea, comentarios o cambios de estilo.

Las API C deberían documentar propiedad de memoria, pre/postcondiciones, invariantes y códigos de error de manera uniforme.

RECOMENDACIÓN CENTRAL Construir una prueba diferencial: generar una secuencia de comandos, ejecutarla tanto contra un harness C como contra el modelo Python y comparar estado observable, resultado y errores. Es la mejora con mayor impacto en confianza técnica.

# 6. Calidad, pruebas y operación

| Área | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Unitarias/integración | Fuerte | 284 pasan localmente; buena segmentación por módulo. |
| Cobertura | Buena pero irregular | 83% global; sorting 39%, grafo 49% y hash 59% en dominio. |
| E2E | Configuración incompleta local | 9 casos requieren instalar Chromium; CI sí lo contempla. |
| Rendimiento | No demostrado | RNF de latencia/concurrencia existen, pero faltan benchmarks y carga. |
| Seguridad | Parcial | Cookies razonables; clave de desarrollo y ProxyFix habilitado por defecto requieren endurecimiento. |
| Observabilidad | Básica | Healthcheck disponible; faltan logs estructurados, métricas y trazas. |

La cobertura debe interpretarse por criticidad, no solo por promedio. Los porcentajes bajos afectan precisamente motores algorítmicos: app/domain/sorting/tad_ordenamiento.py (39%), app/domain/graph/tad_grafo.py (49%), app/domain/hash/tad_tabla_hash.py (59%) y el montículo jerárquico (59%).

# 7. Mejoras recomendadas y prioridad

| ID | Mejora | Prioridad | Impacto | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Dividir ExecutionTraceService por motor y estrategia de TAD | P0 | Muy alto | Alto |
| M2 | Harness C + pruebas diferenciales Python↔C | P0 | Muy alto | Medio-Alto |
| M3 | Checkpoint de estado para limitar replay | P1 | Alto | Medio |
| M4 | Parser C con AST o manifiesto de metadatos | P1 | Alto | Medio |
| M5 | Subir cobertura de motores algorítmicos a ≥85% | P1 | Alto | Medio |
| M6 | Componentes JS comunes para consola, historial y playback | P1 | Alto | Medio |
| M7 | Sanitizers y análisis estático C en CI | P1 | Alto | Bajo |
| M8 | Endurecer defaults de producción y validar config | P1 | Alto | Bajo |
| M9 | Pruebas de carga, métricas y logs estructurados | P2 | Medio | Medio |
| M10 | Accesibilidad automatizada y navegación por teclado | P2 | Medio | Medio |
| M11 | Visualizar invariantes y complejidad | P2 | Alto didáctico | Medio |
| M12 | Resolver versionado de openspec/ y ADR | P2 | Medio | Bajo |

# 8. Arquitectura objetivo propuesta

Separar el motor de trazas en un núcleo de ejecución y plugins por familia: sequential, tree, graph, hash y sorting.

Representar cada paso con un contrato inmutable (línea C, evento semántico, estado previo/posterior, salida y metadatos).

Introducir un catálogo declarativo de operaciones que alimente rutas, formularios, ayuda, mapeo C y validación.

Persistir eventos con checkpoints periódicos; reconstruir desde el último checkpoint y mantener replay determinista.

Ejecutar el mismo escenario en Python y en un runner C aislado durante CI; comparar resultados normalizados.

Extraer un runtime frontend común para playback, consola, historial, exportación y accesibilidad.

| Componente objetivo | Responsabilidad única |
| --- | --- |
| OperationCatalog | Esquemas, mutabilidad, etiquetas, entradas y vínculo a función C. |
| TraceEngine | Procesar eventos y construir una traza sin conocer detalles de UI. |
| TraceStrategy | Reglas específicas de lista, árbol, grafo, hash u ordenamiento. |
| StateRepository | Historial, checkpoint, límites y backend cache/Redis. |
| CConformanceRunner | Compilar, ejecutar y normalizar el estado de referencia C. |
| PlaybackRuntime | Render común y controles accesibles en navegador. |

# 9. Hoja de ruta sugerida

## Fase 1 · Confiabilidad (2–3 semanas)

Añadir instalación/documentación local de Playwright y separar marcadores E2E.

Agregar CI C17 + ASan/UBSan + clang-tidy/cppcheck.

Cubrir rutas críticas de sorting, graph y hash hasta 85%.

Fallar al iniciar producción si se conserva la SECRET_KEY de desarrollo.

## Fase 2 · Modularización (3–5 semanas)

Caracterizar ExecutionTraceService con pruebas golden antes de dividirlo.

Extraer estrategias por familia y un modelo común TraceStep.

Unificar servicios de estructura y utilidades JS repetidas.

Incorporar ADR para replay, trazas, fuente C y sesión.

## Fase 3 · Fidelidad didáctica y escala (4–6 semanas)

Implementar harness diferencial C↔Python.

Agregar checkpoints y benchmarks de historiales de 1, 50, 150 y 300 operaciones.

Mostrar invariantes, complejidad y propiedad de memoria.

Añadir auditoría a11y, telemetría y pruebas de carga.

# 10. Criterios de aceptación

Ningún archivo de producción supera 1.000 líneas sin justificación ADR.

Cada TAD tiene pruebas C de éxito, error, límites y liberación de memoria.

≥85% de cobertura por cada motor de dominio crítico; no solo global.

Paridad diferencial exitosa en al menos 1.000 secuencias deterministas por familia.

Replay de 300 operaciones mantiene p95 <200 ms o se documenta un RNF revisado.

CI ejecuta unitarias, integración, E2E, compilación C, sanitizers y análisis estático.

Configuración de producción rechaza secretos por defecto e informa ProxyFix/cookies inseguros.

Controles principales son utilizables por teclado y pasan una auditoría a11y automatizada.

# 11. Dictamen final

VisualEstruct ya tiene una base valiosa y una intención pedagógica más rigurosa que la mayoría de visualizadores. El diseño por capas es defendible, el conjunto C compila limpiamente y la suite backend es extensa. No se recomienda una reescritura. La estrategia correcta es una refactorización incremental protegida por pruebas de caracterización, seguida de conformidad automática C↔Python y optimización del replay.

DECISIÓN SUGERIDA Continuar el proyecto y priorizar M1–M3. Con esas mejoras, puede evolucionar de una aplicación educativa sólida a una plataforma confiable, extensible y técnicamente demostrable.

# Anexo A. Evidencia y supuestos

Evidencia revisada: README.md; requirements.txt; app/config.py; app/domain; app/adapters; app/services; app/routes; static/js; templates; tests; .github/workflows; docs/tads_C; docs/TEST_REPORT.md; docs/ESPECIFICACIONES_PROYECTO.md; openspec/project.md.

Comandos principales: pytest sin E2E; pytest con cobertura; pytest completo; compilación individual de los 13 .c con GCC 15.2 y opciones C17 estrictas. La cifra de líneas es física y sirve para detectar concentración, no para medir por sí sola la calidad.

Limitación: no se instaló Chromium durante la evaluación; por ello no se afirma que los escenarios E2E pasen o fallen funcionalmente. El error observado ocurrió en BrowserType.launch antes de interactuar con la app.